Compte-rendu

Commission communale d'accessibilité

Mercredi 4 juillet 2012

Personnes présentes : Éliane Terras, Jean-Luc Grégoire, Jacques Autran (FNATH), Jean Cazes, Olivier Morin.

- Rappel de la mission affectée à la commission lors de la réunion de liste du 6 juin :

  - Bilan de ce qui a été fait par la commune pour l’accessibilité de la voirie, des espaces publics et des bâtiments communaux.

  - Réalisation d’un état des lieux

  - Se conformer à la loi relative à l’année 2015

  - Faire un planning pluriannuel à partir d’un programme d’action qui débutera en 2013

- Il faut vérifier que la délibération du 6 novembre 2006 relative à la création de la commission communale d’accessibilité est toujours valable.

- La commission demande à Olivier Morin et à Jean Cazes de préparer la consultation d’un organisme qui aidera la commune à élaborer un programme d’action pluriannuel. Olivier Morin se chargera de contacter les communes qui ont déjà élaboré un tel plan.

- Jean Cazes prépare un document chiffré pour évaluer le montant des travaux issus de l’état des lieux de Christophe Tracol pour septembre 2012.

- Afin de préparer ce travail, la commission a étudié l’ensemble des points de cet état des lieux pour juger de leur faisabilité, cf document ci-dessous, remarques en rouge.

La prochaine commission se réunira le mardi 4 septembre à 14h.

Ville de Nyons

ETAT DES LIEUX

Lieu : Ville de Nyons – Commission d’accessibilité

Date : Mai 2012

Etabli par : Christophe TRACOL

-----------------------------------------------------------------------------------

- PLACE ROUMANILLE : À voir plus tard en fonction des travaux du département

1. Gravier sur le trottoir devant l’école « Notre Dame »

2. Gravier et angle du trottoir dangereux au niveau de l’accès à la maison des associations

- DRAYE DE MEYNE :

3. Absence de bateaux (espace Roumanille) À estimer

5. Absence de deux bateaux (« Via Roma ») À estimer

6. Accès à la « Caisse d’Epargne » difficile dû au mauvais état du sol et approche du distributeur de billets peu pratique (margelle) À voir sur place

7. Absence de bateau « IMO » À estimer

8. Mauvaise état et dévers du trottoir de la Caisse d’Epargne à la résidence les gentianes À estimer

- PASSAGE ST JACQUES :

4. Mauvais état des joints de pavés À entrer dans le programme de travaux, pas urgent

- ANCIEN BOULODROME :

9. Mauvaise état du sol à l’approche de la rampe du square (côté Sud) À voir sur place voir si l’on peut mettre de la clapissette

10 et 11 Epaisseur de graviers trop importante idem

- RUE DE LA MALADRERIE :

12. Petite marche devant l’entrée du restaurant « La Vivandière » À entrer dans le programme de travaux pas urgent.

- PROMENADE DIGUE EST :

13. Absence de rampe d’accès devant les oliviers du « Moulin Autran » et gravier inadapté. Espace privé

- PROMENADE DIGUE :

46. Absence de bateau, carrefour rue Dumont. À voir sur place

47. Accès difficile pour rejoindre l’allée stabilisée depuis la voie À estimer voir si on peut améliorer les entrées de la promenade.

- PONT DE L’EUROPE : Voir avec travaux de voirie 2012

14 et 16. Pente d’accès au cheminement sous le pont de l’Europe difficile, absence de bateau côté sud (niveau du conteneur).

15. Trottoir au bout du pont difficile à négocier (dévers)

- SQUARE DU 18 JUIN / JARDIN DES ARÔMES :

17. Etat du revêtement de l’accès au square au niveau de la barrière nord

18. Etat du revêtement des allées

19. Accès aux toilettes et au point d’eau difficile (mauvaise état du sol et petit escalier) À estimer

20. Accès difficile au point d’eau À estimer

21. Accès difficile au terrain de basket dû au mauvais état du sol au niveau de la cabine téléphonique À estimer

22. Accès au point d’eau du terrain de basket difficile À estimer

- PLACE DE LA LIBERATION :

23. Absence de bateau devant le tabac presse « Vial » et marche devant le distributeur de billets. « Librairie de l’Olivier » inaccessible (grosse marche) À estimer

24. Absence de bateau au passage pour piéton de la pharmacie. Dépendant des futurs travaux de captation des eaux pluviales

- SQUARE DES RECOLLETS :

25. Accès difficile à la rampe du square (mauvais état du sol côté sud) Pas d’urgence pour l’instant, en fonction des travaux de l’hôpital. Déplacement des places de stationnement handicapés.

- AVENUE PAUL LAURENS :

26. Mauvais état du trottoir devant le garage « Citroën » Pas pour l’instant

27. Difficultés de passage au niveau du palmier situé après la boulangerie du « Pré Chorier » À estimer, mise en place d’une plaque en fonte

28. Dévers du trottoir à l’intersection de la rue du 4 septembre : Pas pour l’instant

29.  Absence de bateau au carrefour avenue Jules Bernard À estimer

40. Accès à la boulangerie difficile à cause d’une petite différence de niveau Pas pour l’instant

- RUE DES REFORMES :

30. Mauvaise état du revêtement coté place de la République À estimer

- RUE HENRI ROCHIER : À programmer dans le plan d’action pluriannuel

31. Absence de bateau devant le « Crédit Mutuel »

32. % trop important du trottoir au niveau de « Claudie fleur »

33. Accès à la boulangerie difficile à cause d’une différence de niveau entre le trottoir et le parvis

34. Mauvaise état du trottoir face à « l’Auto Ecole ». Angle d’attaque du trottoir de l’ancienne « Caisse d’Epargne » trop important. Grilles des eaux pluviales devant la porte dangereuse

35. Angle d’attaque du trottoir au carrefour de la rue Gambetta et de part et d’autre du magasin « Médi Santé » trop fort.

36. Absence de bateau au niveau du commerce « Le coin du vélo » et absence de trottoir dans la rue Clair Tisseur

37 et 38. Pente d’accès au trottoir trop raide et dévers

39. Trottoir trop étroit (pont) et mauvais état de celui-ci

- PLACE OLIVER DE SERRES :

41. Accès au cabinet du Kiné impossible (marche devant l’entrée) Espace privé

43. Défaut de rampe d’accès entre le parking Olivier de serre et l’avenue de Venterol Voir avec le conseil général

- RUE FREDERIC MISTRAL :

42. Arbre gênant au passage à la pointe avec l’avenue de Venterol Travaux en interne

49. Sol non stabilisé de la rue G Croizet à l’impasse des groseilles

50. Montée du bateau difficile au n° 38 À voir avec propriété Audran, difficulté lié à l’eau

- RUE DE VERDUN :

44. Bateau difficilement franchissable À voir plus tard

- SQUARE CONDORCET :

45. Gravier inadapté À voir plus tard

- RUE GEORGES CROIZET:

48. Accès au bateau du trottoir difficile (plaque d’égout) À voir sur place

- ACCES INTERMARCHE:

51. Absence de bateau À voir sur place

52. Absence de bateau À voir sur place

- AVENUE PAUL LAURENS À entrer dans la programmation pluriannuelle

53, 54, 55 et 56 Montée du bateau difficile :aux carrefours A Bertrand, Madier Montjau, Gambetta

- PLACE LIBERATION: À voir sur place

57. Grille d’évacuation des eaux pluviales difficilement franchissable

58. Bateau trop haut (carrefour place Bourdongle)

- RUE DE LA RESISTANCE:

59 et 60 Grille d’eaux pluviales difficile à franchir (rues JP André et Mairie) travaux en interne

- RUE DE LA MAIRIE:

61. Passage des chicanes étroites À décaler

- ZONE ARTISANALE:

62. Gravier inadapté travaux de voirie 2012

63 et 64 Trottoirs non stabilisés travaux de voirie 2012

65. Grille pluviale difficile à franchir À voir sur place

66. Trottoir non stabilisé À voir plus tard

67. Absence de bateau au niveau du portail des pompiers À voir sur place

- PLACE AUTIERO:

68. Accès à la « Société Générale » impossible (escalier) À voir avec le Maire si la proposition de Jean-Luc Grégoire est acceptable

- CIMETIERE:

69. Grille et gravier inadapté Pas de solution